1/ KÕ Ho¹ch vËn hµnh c¸c Ngµy lÔ Kû niÖm 1000 N¨m Th¨ng Long

| Ngày | Thời gian | Nội dung sự kiện | Địa điểm tổ chức | Các tuyến buýt bị ảnh hưởng | Phương án điều hành (Có chi tiết từng tuyến cho từng ngày kèm theo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/10 | 08h00 | Lễ khai mạc Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội | Khu vực Hồ Hoàn Kiếm | - 15 tuyến: 02, 04, 08, 09, 11, 14, 18, 23, 31, 34, 35, 36, 40,45,49 | - Điều chỉnh điểm đầu cuối của tuyến 09 và 14 ra khỏi khu vực Bờ Hồ - Điều chỉnh lộ trình 13 tuyến còn lại ra khỏi khu vực Hồ Hoàn Kiếm. |
|  | 20h00 | Cầu truyền hình trực tiếp "Cả nước, với Hà Nội) | Vườn hoa Bà Kiệu - Hoàn Kiếm | - 14 tuyến: 02, 04, 08, 09, 11, 14, 18, 23, 31, 34, 35, 36, 40,49 | - Điều chỉnh điểm đầu cuối của tuyến 09 và 14 ra khỏi khu vực Bờ Hồ . - Điều chỉnh lộ trình 12 tuyến còn lại ra khỏi khu vực Hồ Hoàn Kiếm |
|  | 20h00 | Biểu diễn nghệ thuật tổng hợp "Đêm huyền ảo hồ Gươm" | Khu vực Hồ Hoàn Kiếm |  |  |
| 02/10 | 20h00 | Biểu diễn ca nhạc chào mừng Thăng Long - Hà Nội 1000 năm | Đền Bà Kiệu - Hoàn Kiếm | 3 tuyến: 09, 14, 36 | - Điều chỉnh lộ trình 3 tuyến ra khỏi khu vực xung quanh Đền Bà Kiệu |
| 03/10 | 07h00 | Giải chạy truyền thống "Báo Hà Nội Mới vì hoà bình" | Khu vực Hồ Hoàn Kiếm | 6 tuyến (02, 08, 09, 14, 31, 36) | - Điều chỉnh đầu cuối ra khỏi khu vực Bờ Hồ 2 tuyến: 09 và 14 - Điều chỉnh lộ trình tuyến ra khỏi khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm 4 tuyến ảnh hưởng còn lại |
| 06/10 | 08h00 | Khai mạc Liên hoan nghệ thuật Diều - Hà Nội 2010 | SVĐ Quốc gia Mỹ Đình | 2 tuyến : 26, 50 | - Điều chỉnh đầu cuối 2 tuyến: 26 và 50 ra khỏi khu vực Quảng Trường SVĐ Mỹ Đình |
| 08/10 | 07h00 | Chương trình văn hoá nghệ thuật của Tuổi trẻ Thủ đô và cả nước | Khu vực Hồ Hoàn Kiếm | 12 tuyến: 02, 04, 08, 09, 11, 14, 18, 23, 31, 34, 36, 40 | - Điều chỉnh đầu cuối ra khỏi khu vực Bờ Hồ 2 tuyến: 09 và 14 - Điều chỉnh lộ trình 10 tuyến tuyến ra khỏi khu vực lễ hội |
|  | 20h00 | Chương trình Lễ hội đường phố của tuổi trẻ Thủ đô và cả nước | Quảng trường Ngân hàng Nhà nước |  |  |
| 9/10 | 8h00 | Kh¸nh thµnh CÇu Thanh Tr×, CÇu VÜnh Tuy b¾c qua s«ng Hång t¹i ®Çu cÇu PhÝa Nam. | §Çu cÇu PhÝa nam | -2 tuyÕn: 48 vµ 52 | - Tạm dừng vận hành tuyến 52 vào buổi sáng - Điều chỉnh lộ trình tuyến 48 |
|  | 9h30 | Kh¸nh thµnh vµ g¾n biÓn §¹i lé Th¨ng Long ( ®êng L¸ng – Hoµ L¹c ) | T¹i nót L¸ng Hoµ L¹c - Ph¹m Hïng - | - 07 tuyÕn néi ®«: 05, 33, 29, 39, 44, 50,57 - 02 tuyến buýt Kế cận : 211, 214 |  |
|  | Tèi | TiÖc chiªu ®·i chµo mõng 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi | Trung t©m Héi nghÞ Quèc Gia Mü §×nh | 2 TuyÕn :57, 214 | Điều chỉnh lộ trình hai tuyến 57,214 |

2/ KÕ ho¹ch vËn hµnh cho ngµy s¬ duyÖt, tæng duyÖt, LÔ diÔu binh

| Ngày | Thời gian | Nội dung sự kiện | Địa điểm tổ chức | Tuyến phố tổ chức | Các tuyến buýt bị ảnh hưởng | Phương án điều hành (Có chi tiết từng tuyến cho từng ngày kèm theo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2; 6;9 /10 | 20:00 - 24:00 | Trưng dụng làm điểm tập kết xe mô hình phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành | Quảng trường Ba Đình | Phương án của Sở GTVT (23 tuyến phố) - Thanh Niên - Mai Xuân Thưởng - Hoàng Hoa Thám - Thụy Khuê - Quán Thánh - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ - Chu Văn An - Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Trần Phú - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Nguyễn Chí Thanh - Yên Phụ - Lê Hồng Phong - Phan Chu Trinh | 35 tuyến (01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55) Tuyến XHH 41, 42, 43, 45, 58 Tuyến Kế cận 201, 202, 203, 204, 205, 208 | - Đóng bến sớm 10 tuyến: 01, 09, 14, 18, 22, 23, 32, 33, 34, 50 (từ 18h00) - Điều chỉnh điểm đầu cuối 1 tuyến : 35 - Điểu chỉnh quay đầu hoặc điều chỉnh quay đầu và giảm tần suất 18 tuyến: 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 36, 40, 47, 48, 49, 51, 54, 55 - Điều chỉnh lộ trình tuyến hoặc kết hợp điều chỉnh lộ trình tuyến và giảm tần suất 5 tuyến: 11, 25, 27, 28, 38 - Điều chỉnh giảm tần suất 1 tuyến: 26 |
| 3; 7; 10/10 | 5:00 - 12:00 | Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội | Quảng trường Ba Đình |  |  | - Dừng hoạt động 9 tuyến: 01, 09, 14, 18, 22, 23, 33, 34, 50 - Điều chỉnh điểm đầu cuối 1 tuyến : 35 - Điểu chỉnh quay đầu hoặc điều chỉnh quay đầu và giảm tần suất 18 tuyến: 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 36, 40, 47, 48, 49, 51, 54, 55 - Điều chỉnh lộ trình tuyến hoặc kết hợp điều chỉnh lộ trình tuyến và giảm tần suất 6 tuyến: 11, 25, 27, 28, 32, 38 - Điều chỉnh giảm tần suất 1 tuyến: 26 -Tạm dừng tuyến 41 , tuyến 45 - Điều chỉnh lộ trình tuyến 42, 43 - Tuyến 58 quay đầu tại K/S Thắng lợi. '- 201 Điều chỉnh Đầu A ( Kim mã ra BX Mĩ Đình) - 202, 203, 204, 205, 208 điều chỉnh đi cầu Vĩnh Tuy. |
| 10/10 | 16:00-23:00 | Đêm hội Văn hoá nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội | SVĐ Quốc gia Mỹ Đình | Phương án của CATP - Quảng trường SVĐ Mỹ Đình | Các tuyến buýt vẫn hoạt động bình thường | - Xe buýt tăng cường vận hành bình thường. |
| Ngày sơ duyệt 03/10, tổng duyệt 07/10 | Thực hiện vận hành như tối 09/10 và ngày 10/10 |

3/ Kế hoạch kết nối các tuyến xe buýt thường từ các điểm trung chuyển vào Thành Phố.

Từ 28/09 đến hết ngày 11/10, sẽ tổ chức trông giữ phương tiện tại các điểm tập kết trên đường vành đai và trung chuyển hành khách bằng xe buýt vào nội đô

| TT | Điểm đỗ | Số tuyến buýt đi qua ( SHT) | Lượt xe Bq ngày | Tần suất (phút/lượt) | Phương án tổ chức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gầm cầu Vĩnh Tuy | 4 (19, 24, 48, 52) | 654 | 10-15-20 | Từ ngày 28/09 đến hết ngày 10/10/2010. Tổ chức 5 tuyến xe buýt tiếp chuyển từ các điểm trên vào trung tâm Thành phố. |
| 2 | Điểm đỗ xe Mỹ Đình 1+2 | 3 (26, 50, 57) | 586 | 5-10-15-20 |  |
| 3 | Điểm đỗ xe Kim Ngưu | 4 (26, 30, 38, 42) | 770 | 5-10-15-20 |  |
| 4 | Điểm đỗ xe Hải Bối | 5 (07, 35, 46, 53, 56) | 766 | 5-10-15-20-30 |  |
| 5 | Điểm đỗ xe Cv Yên Sở |  |  |  |  |
| 6 | Điểm đỗ xe Dịch Vọng | 2 (13, 35) | 246 | 15-20 |  |
| 7 | Điểm đỗ xe Gia Thụy | 8 (10, 11, 15, 17, 40, 42, 54, 60) | 1195 | 10-15-20-30 |  |
| 8 | Đường Hồng Hà | 11 (01, 04, 08, 10, 15, 17, 36, 47, 50, 54, 58) | 1915 | 7-10-15-20 |  |

4/ Kế hoạch tổ chức vận hành 5 tuyến buýt miễn phí phục vụ Nhân dân tiếp chuyển từ 7 điểm tập kết từ ngày 28/9 đến hết ngày 11/10/2010 :

- Tuyến số 1: Công viên Yên Sở - Điểm trung chuyển Long Biên

- Tuyến số 2: BĐX Kim Ngưu – Gầm Cầu Vĩnh Tuy – Điểm trung chuyển Long Biên .

- Tuyến số 3: BĐX Mỹ Đình – Bến xe Kim Mã.

- Tuyến số 4: BĐX Gia Thụy –Điểm TC Long Biên - BĐX Trần Khánh Dư.

- Tuyến số 5: BĐX Hải Bối – Công viên Thủ Lệ.

- Tổng số phương tiện cần huy động cho 5 tuyến là: 20 xe.

- Tổng lượt xe phục vụ/ngày của 5 tuyến là: 400 lượt.

- Thời gian phục vụ: Từ 6h00 đến 20h00.

- Tần suất chạy xe: 	+ Từ 6h00 – 18h00  : 20 phút/chuyến.

+ Từ 18h00 – 20h00: 30 phút/chuyến.

5/ Kế hoạch điều chỉnh điểm tập kết xe qua đêm tại các điểm đỗ :

- Điểm đỗ xe Yên Phụ: tối ngày 09/10 được trưng dụng để tập kết xe mô hình, các xe buýt của tuyến 22, 24, 40, 55 đỗ tại đây sẽ được chuyển địa điểm tập kết về bãi đỗ xe KĐT Việt Hưng.

- Điểm đỗ 69 Thụy Khuê tối 9/10: các xe buýt tuyến 32 đỗ tại đây được chuyển địa điểm tập kết về bãi đỗ xe KĐT Việt Hưng

- Điểm đỗ xe Khu LHTTQG tối 10/10: Các xe buýt tuyến 09, 18, 19, 21, 29, 50 sẽ được tập kết tạm thời trên đại lộ Thăng Long.

6/ Cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho sinh viên tình nguyện phục vụ Đại Lễ 1000 năm Thăng Long :

Theo danh sách đề nghị của Sở Ngoại Vụ tại Văn bản số 861/NV-LT ngày 15/9/2010. Trung tâm QLĐHGTĐT  phối hợp với Tổng Công ty Vận Tải Hà Nội tiến hành in ấn và cấp thẻ miễn phí xe buýt cho 200 sinh viên tình nguyện phục vụ Đại lễ.

7/ Công tác kiểm tra giám sát :

Thành lập các tổ công tác và phối hợp với lực lượng điều hành của các đơn vị hoạt động VTHKCC bằng xe buýt thực hiện các nhiệm vụ:

- Phối hợp đơn vị vận hành trực tiếp trực trên tuyến theo tổ chức giao thông tại các khu vực tổ chức sự kiện. (8 người )

- Tổ chức bộ phận trực tiếp nhận và xử lý thông tin (2 người)

- Tổ chức lực lượng giám sát trực điều hành tại các đầu tuyến t¨ng c­êng gi¶i to¶ tại 7 ®iÓm tËp kÕt  với 5 tuyến ( 10 người ).

| TT | Tên tuyến | Vị trí trực điều hành | Số người trực |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuyến số 1: Công viên Yên Sở - Điểm trung chuyển Long Biên | CV Yên Sở | 2 |
| 2 | Tuyến số 2: BĐX Kim Ngưu – Gầm Cầu Vĩnh Tuy – Điểm trung chuyển Long Biên | BĐX Kim Ngưu | 2 |
| 3 | Tuyến số 3: BĐX Mỹ Đình – Bến xe Kim Mã | BX Kim Mã | 2 |
| 4 | Tuyến số 4: BĐX Gia Thụy –Điểm TC Long Biên - BĐX Trần Khánh Dư. | BĐX Trần Khánh Dư | 2 |
| 5 | Tuyến số 5: BĐX Hải Bối – Công viên Thủ Lệ | Điểm TC Cầu Giấy | 2 |
|  | Tổng số nhân sự |  | 10 |

( tổ chức giám sát 1 đầu chia 2 ca từ khi mở bến đến khi đóng bến, mỗi ca 1 người)

Tổng số nhân sự thực hiện công tác KTGS trực tiếp : 20 người

Thời gian ứng trực của bộ phận KTGS trong ngày: từ khi mở tuyến đến khi đóng tuyến .

8/ Công tác thông tin tuyên truyền :

- Phát hành 10 000 sơ đồ xe buýt Thành Phố Hà Nội tại các bến xe và các điểm trung chuyển.

- In ấn và phát hành 10 000 sơ đồ 05 tuyến buýt miễn phí phục vụ Đại Lễ 1000 Năm Thăng Long – Hà Nội.

- Thông tin về kế hoạch xe buýt phục vụ 1000 năm Thăng Long –Hà Nội trên báo chí (Báo Hà Nội Mới, báo Giao thông vận tải, báo Lao động TĐ; báo Kinh tế đô thị), trên kênh truyền hình (Đài PTTH Hà Nội; Truyền hình kỹ thuật số VTC), trên trang Web của Trung tâm quản lý và điều hành GTĐT Hà Nội.